Plan de Contingencia

Debido a que durante la etapa de proyecto pueden ocurrir inconvenientes, se hizo una lista con los posibles problemas y como tratarlos si es que llegan a ocurrir para poder solucionarlos llegado el caso o mitigar el impacto.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tipo de Riesgo** | **Probabilidad de que Ocurra\*** | **Impacto en el Proyecto\*** | **Medidas a Tomar** |
| Abandono de integrante | 0,1 | 0,3 | Se aceptara. |
| Perdida de información | 0,3 | 1 | Se realizan copias de seguridad para tener un respaldo si ocurre. |
| Fallo en el funcionamiento de los ordenadores particulares | 0,3 | 0,5 | Se buscara la forma de seguir trabajando desde el instituto mientras se mantengan fuera de funcionamiento, o en su defecto con el ordenador de algún compañero. |
| Abandono o inasistencia de profesor | 0,4 | 0,5 | Se mitigara el impacto buscando la información faltante por nosotros mismos en medios como libros o internet. |
| Fallo del servidor del instituto incapacitando la conexión a la base de datos | 0,3 | 1 | Se delegara la responsabilidad de su mantenimiento al personal del centro educativo. |
|  | | | |

\*El rango va del 0 al 1, tomando 0 como improbable y 1 como seguro que ocurrirá.